PHẦN 1: THIẾT KẾ CẤU TRÚC BACKLOG (EPIC → FEATURE → USER STORY)

- Epic: Xây dựng tính năng theo dõi chuyến ghép thời gian thực và hỗ trợ hành khách trên RikkeiGo

  - Feature 1: Hiển thị thông tin hành trình và trạng thái đón trả thời gian thực

    - User Story 1.1: Là hành khách đi xe ghép, tôi muốn xem sơ đồ thứ tự điểm đón/trả trên chuyến xe, để biết xe đang đón ai và khi nào đến lượt mình.

    - User Story 1.2: Là hành khách đi xe ghép, tôi muốn xem vị trí xe thời gian thực trên bản đồ và thời gian dự kiến (ETA) xe đến điểm đón, để chủ động chuẩn bị ra điểm hẹn.

  - Feature 2: Quản lý sự cố và kênh hỗ trợ khẩn cấp trong chuyến đi

    - User Story 2.1: Là hành khách đi xe ghép, tôi muốn có nút "Báo cáo sự cố / Liên hệ" ngay trên màn hình theo dõi, để dễ dàng xử lý khi phát sinh vấn đề.

    - User Story 2.2: Là hành khách đi xe ghép, tôi muốn nhận thông báo đẩy (push notification) khi chuyến xe thay đổi lộ trình hoặc tài xế có cập nhật quan trọng, để nắm bắt thông tin kịp thời.

PHẦN 2: SẮP XẾP PRODUCT BACKLOG THEO D.E.E.P

1. Thứ tự ưu tiên trong Product Backlog

Thứ tự các User Story được sắp xếp dựa trên nguyên tắc P (Prioritized) của D.E.E.P, ưu tiên giải quyết nỗi đau lớn nhất ("không biết bao giờ đến") của khách hàng trước:

- User Story 1.2: Xem vị trí xe thực tế và ETA (Cao nhất - Giải quyết trực tiếp sự sốt ruột của khách).

- User Story 1.1: Xem thứ tự đón trả khách (Giúp khách hình dung bức tranh tổng thể chuyến xe).

- User Story 2.1: Nút báo cáo sự cố / hỗ trợ nhanh (Giải quyết vế "khi có vấn đề thì phải làm gì").

- User Story 2.2: Thông báo đẩy khi thay đổi lộ trình (Tính năng bổ trợ nâng cao trải nghiệm).

2. User Story cần chi tiết nhất và lý do

- User Story cần chi tiết nhất: User Story 1.2 (Xem vị trí xe thời gian thực và ETA).

- Lý do: Đây là cốt lõi kỹ thuật phức tạp nhất của Epic (tích hợp API bản đồ bên thứ ba, xử lý WebSocket/polling cập nhật tọa độ liên tục, tính toán thuật toán ETA). Story này mang lại giá trị cao nhất (High Value) nhưng cũng đi kèm rủi ro kỹ thuật cao nhất (High Risk), đòi hỏi phải được Product Owner làm rõ tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) và chia nhỏ task kỹ thuật trước khi đưa vào Sprint Planning.

PHẦN 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG (EDGE CASES)

Tình huống 1: Burndown Chart đi ngang 3 ngày liền do thiếu dữ liệu bản đồ

- Dấu hiệu nhận biết trên Burndown Chart:

  - Đường thực tế (Actual Progress) của lượng công việc còn lại (Remaining Effort) bị nằm ngang phẳng lỳ trong 3 ngày liên tiếp, không dốc xuống về phía mốc 0.

  - Đường lý tưởng (Ideal Line) vẫn dốc đều, tạo ra khoảng cách (gap) lớn ngày càng xa giữa kế hoạch và thực tế, báo động nguy cơ không hoàn thành Sprint Goal.

- Ai xử lý: Product Owner (Đức) phối hợp cùng Scrum Master và Tech Lead.

- Cách xử lý:

  - PO (Đức): Làm việc khẩn cấp với đối tác cung cấp dữ liệu bản đồ để thúc đẩy bàn giao hoặc làm rõ cam kết SLA.

  - Scrum Team & Scrum Master: Tổ chức họp khẩn (Ad-hoc Refinement) để chuyển hướng tạm thời (Pivot). Với phần tính năng đang bị kẹt API bản đồ, đội ngũ có thể dùng dữ liệu giả lập (Mock data) để tiếp tục code giao diện, hoặc tạm hoãn story này sang Sprint sau và kéo một User Story độc lập khác vào để đảm bảo nhịp độ làm việc của đội ngũ không bị chết đứng.

Tình huống 2: Đức muốn đưa nguyên Epic vừa thiết kế vào Sprint Backlog để "làm một lần cho xong"

- Ai xử lý: Bạn (thành viên hỗ trợ PO) trao đổi, tư vấn và phản biện chuyên nghiệp với Đức (PO).

- Cách xử lý:

  - Góp ý nhẹ nhàng và phân tích cho Đức hiểu dựa trên nguyên tắc Scrum: Một Epic có quy mô lớn, chứa nhiều Feature và User Story phức tạp, không thể hoàn thành trong một Sprint ngắn (thường chỉ kéo dài 1-2 tuần).

  - Việc cố nhồi nhét nguyên một Epic vào Sprint Backlog sẽ dẫn đến hiện tượng quá tải năng lực (Over-commitment), đội ngũ bị áp lực, chất lượng code kém và cuối cùng là thất bại toàn tập (Failed Sprint Goal).

  - Đề xuất thay thế: Thuyết phục Đức chỉ chọn Feature 1 hoặc cấu trúc 2 User Story có giá trị cao nhất (US 1.2 và US 1.1) đưa vào Sprint hiện tại dựa trên chỉ số năng lực thực tế (Velocity) của đội ngũ, các phần còn lại sẽ được đưa vào các Sprint tiếp theo theo đúng lộ trình phát hành sản phẩm.